PRAEDIXA

PRD PRODUIT

Praedixa DecisionOps Platform

Spécification produit détaillée pour une plateforme souveraine de fédération de données, d’anticipation, de simulation et d’optimisation des décisions opérationnelles.

| Version | v1.0 |
| --- | --- |
| Date | 9 mars 2026 |
| Auteur | CEO & Lead Product brief consolidé par ChatGPT |
| Statut | PRD de cadrage build-ready |
| Périmètre | Core platform + 3 packs métier (Coverage, Flow, Allocation) |

Résumé exécutif en une phrase Praedixa ne doit pas être construit comme une data platform “générique”. Praedixa doit être construit comme un système souverain de DecisionOps qui se branche sur l’existant, fédère les données critiques, transforme les arbitrages récurrents en Decision Contracts, calcule les meilleures options, déclenche l’action validée dans les outils déjà en place et prouve le ROI décision par décision.

CE DOCUMENT RÉPOND À TROIS QUESTIONS

Qu’est-ce qu’on construit exactement pour être différenciant sur le marché français ?

Qu’est-ce qu’on ne construit pas, même si la tentation est forte ?

Dans quel ordre faut-il le construire pour sortir une V1 crédible et vendable ?

# Sommaire

1. Résumé exécutif

2. Cadrage stratégique

3. Utilisateurs, personas et jobs-to-be-done

4. Périmètre produit et séquencement

5. Architecture produit et principes de build

6. Spécification détaillée par module

7. Modèle de données, contrats de décision et événements

8. UX, écrans, workflows et états métier

9. IA, optimisation, explicabilité et garde-fous

10. Sécurité, souveraineté, conformité et exploitation

11. API, intégrations, observabilité et tests

12. Roadmap de développement, équipe et plan 24 semaines

13. Risques, arbitrages structurants et critères de succès

Annexes : exemples de packs, schémas JSON, matrice de différenciation, références

Lecture recommandée pour le CEO/Lead Product Lire d’abord les sections 1, 2, 4 et 12 pour comprendre la promesse, le scope V1 et le plan de build. Lire ensuite les sections 5 à 9 pour valider la structure du produit et les modules à implémenter. Garder les annexes comme matière pour le backlog, les démos design partner et l’alignement avec la tech.

# 1. Résumé exécutif

La meilleure version de Praedixa n’est ni un dashboard de plus, ni un entrepôt de données de plus, ni un copilote IA générique. Le produit doit être conçu comme une plateforme de DecisionOps souveraine pour les entreprises françaises et européennes qui doivent arbitrer, plusieurs fois par jour ou par semaine, entre coût, service, risque, capacité et délai.

Le wedge réaliste et différenciant consiste à fédérer les données qui comptent réellement pour une famille de décisions, à rendre ces décisions modélisables et gouvernables, puis à exécuter les actions dans les systèmes déjà en place. Le cœur du moat produit n’est pas le stockage. Le cœur du moat est la combinaison Decision Graph + Decision Contracts + Action Mesh + Decision Ledger + ROI finance-grade.

Décision de cadrage Nom de catégorie recommandé : DecisionOps Platform. Promesse produit : fédérer les données critiques sur une infrastructure souveraine, anticiper les besoins, simuler les arbitrages, recommander l’option optimale, orchestrer l’action validée et prouver le ROI. Scope V1 recommandé : core platform + pack Coverage GA + pack Flow bêta + pack Allocation design-partner.

## 1.1 Le problème à résoudre

Les entreprises multi-sites ont déjà des systèmes de record: CRM, ERP, WFM, TMS, WMS, POS, finance, tableurs. Le problème n’est pas l’absence de données. Le problème est l’absence de contexte décisionnel commun.

Les arbitrages critiques restent éclatés entre équipes, systèmes et horizons temporels. On voit des signaux, mais on ne sait pas quel levier actionner, à quel coût, avec quel niveau de risque et avec quelle preuve d’impact.

Les couches BI et data rendent visibles les données. Elles n’industrialent pas la qualité des décisions. Les couches métier exécutent des workflows. Elles n’arbitrent pas plusieurs options sous contraintes multi-fonctions.

Sur le marché français, la souveraineté, l’explicabilité, la supervision humaine et la capacité à prouver le ROI sont des prérequis commerciaux, pas des bonus.

## 1.2 Le produit en une architecture

| Couche | Rôle | Livrable V1 |
| --- | --- | --- |
| Connect & Federation | Se brancher aux sources existantes, synchroniser, valider, harmoniser, suivre fraîcheur et lineage. | Framework de connecteurs + mapping studio + monitoring de sync |
| Decision Graph | Représenter les objets métier, relations, métriques et contraintes utiles à la décision. | Modèle canonique multi-pack + API de requête + versioning |
| Decision Contracts | Formaliser objectifs, leviers, contraintes, seuils d’approbation et formule ROI. | Contrats versionnés + bibliothèque de templates |
| Signal & Optimization | Prévoir, détecter les écarts, générer scénarios, optimiser et expliquer. | Forecasts quantiles + solver + compare scenarios |
| Action Mesh | Déclencher l’action validée dans les systèmes cibles. | Connecteurs write-back + file d’actions + retries |
| Decision Ledger | Tracer baseline, recommandation, validation, exécution, résultat et ROI. | Journal immuable + cockpit ROI + exports |

## 1.3 Ce que Praedixa ne doit pas devenir

Un data lake ou data warehouse “universel” qui cherche à absorber l’intégralité du patrimoine data client avant de créer de la valeur.

Un outil de planning, de GTA, de TMS, de WMS ou d’ERP remplaçant les systèmes transactionnels déjà en place.

Une plateforme low-code généraliste de workflows internes.

Un copilote conversationnel qui produit de jolies phrases mais pas de décisions actionnables et auditées.

Une machine de scoring individuel opaque sur les salariés. Par défaut, Praedixa doit travailler au niveau équipe, site, flux, capacité ou stock.

## 1.4 Critères de succès du produit

| Horizon | Succès visé |
| --- | --- |
| 90 jours | Connecter 3 systèmes, publier 1 contrat de décision, générer des recommandations utilisables, tracer chaque décision de bout en bout. |
| 180 jours | Mettre 2 packs métier en production pilotée, déclencher des actions dans les outils existants, produire un premier ROI mensuel défendable devant COO + DAF. |
| 12 mois | Standardiser une bibliothèque de contrats réutilisables par verticale, réduire le temps de déploiement par nouveau compte, rendre la gouvernance et la preuve ROI industrialisables. |

# 2. Cadrage stratégique

## 2.1 Catégorie produit

Praedixa doit se positionner comme une plateforme de DecisionOps souveraine. La catégorie “DecisionOps” signifie que le produit opère la boucle complète entre données, règles métier, prévision, simulation, décision, action et preuve d’impact.

Formule de positionnement recommandée Praedixa est la plateforme française de DecisionOps qui se branche sur vos systèmes existants, fédère vos données critiques sur une infrastructure souveraine, anticipe les besoins, calcule les meilleurs arbitrages, orchestre l’action validée et prouve le ROI décision par décision.

## 2.2 ICP et segment d’attaque

| Critère | Cible prioritaire |
| --- | --- |
| Type d’organisation | ETI et grands réseaux multi-sites, ou business units complexes de grands groupes |
| Taille opérationnelle | 20 à 500 sites / agences / ateliers / entrepôts / magasins / hubs |
| Systèmes déjà en place | Au moins 3 systèmes distincts impliqués dans la décision: CRM/ERP/WFM/TMS/WMS/POS/Finance |
| Pain structurel | Arbitrages fréquents entre coût, service, délai, capacité ou risque |
| Sponsor | COO / directeur réseau / directeur supply / DAF avec relais DSI ou data |
| Verticales de départ | Retail, logistique, transport, réseaux de service, automobile après-vente, HCR multi-sites |

## 2.3 Wedge de départ

Ne pas démarrer par “toutes les décisions de l’entreprise”.

Démarrer par trois familles de décisions répétables, à ROI rapide et données disponibles : Coverage, Flow, Allocation.

Chaque pack doit réutiliser le même cœur technologique, mais fournir un vocabulaire métier, des templates, des KPIs, des contraintes et des actions spécifiques.

| Pack | Décision visée | Verticales naturelles | Statut recommandé |
| --- | --- | --- | --- |
| Coverage | Couverture de besoin, staffing, capacité équipe, service risk | Retail, HCR, réseau de service, automobile après-vente | GA V1 |
| Flow | Flux, dispatch, capacité transport, priorisation de backlog, délais | Logistique, transport, field service | Beta V1 |
| Allocation | Réappro, transfert, affectation de stock et capacité réseau | Retail, supply chain, commerce omnicanal | Design-partner V1.5 |

## 2.4 Différenciation visée

| Capacité | Data platform | BI / analytics | WFM / planning | Praedixa cible |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Relier les sources existantes | Oui | Partiel | Partiel | Oui |
| Créer un contexte métier décisionnel | Partiel | Partiel | Rare | Oui, nativement |
| Encoder les arbitrages comme contrats | Rare | Non | Non | Oui, cœur produit |
| Comparer des scénarios sous contraintes | Parfois | Partiel | Parfois | Oui, cœur produit |
| Déclencher une action dans les outils opérationnels | Rare | Rare | Oui mais métier unique | Oui, cross-systèmes |
| Journal de décision + contre-factuel + ROI finance-grade | Rare | Rare | Rare | Oui, cœur produit |
| Souveraineté française / européenne by design | Variable | Variable | Variable | Oui |

## 2.5 Principes produit non négociables

Brancher, ne pas remplacer. Praedixa vient au-dessus des systèmes de record et ne cherche pas à les dupliquer.

Décider, pas seulement analyser. Toute vue doit déboucher sur au moins une action ou une approbation possible.

Humain dans la boucle par défaut. Toute action à impact opérationnel ou humain significatif doit être validable et traçable.

Agrégé d’abord. Site, équipe, flux, stock, capacité, tournée avant toute logique fine au niveau individuel.

Souverain by design. Hébergement, logs, gestion des secrets, politiques d’accès et résidence des données doivent être compatibles avec les attentes du marché français.

ROI finance-grade. Toute recommandation importante doit être reliée à une hypothèse explicite et à une mesure d’impact ex post.

Packaged verticality. Le cœur est horizontal, l’adoption se fait par packs métier immédiatement compréhensibles.

## 2.6 Build versus buy

| Composant | Recommandation | Justification |
| --- | --- | --- |
| Long-tail connectors | Buy/adapt | Utiliser un framework type Airbyte/ELT plutôt que coder 50 connecteurs propriétaires. |
| Workflow engine | Buy/adapt | Temporal ou équivalent pour approvals, retries, timeouts et saga patterns. |
| Optimization solver | Buy/open source | OR-Tools / CP-SAT / Pyomo pour accélérer le time-to-market. |
| Identity & access | Buy/adapt | Keycloak ou solution self-hosted équivalente pour RBAC, SSO, OIDC. |
| Observabilité | Buy/open source | OpenTelemetry + Grafana/Loki/Tempo pour logs, métriques et traces. |
| Decision Graph | Build | Cœur de différenciation métier. |
| Decision Contracts | Build | Cœur de différenciation et de packaging par verticale. |
| Action Mesh | Build | Cœur de la boucle fermée entre décision et exécution. |
| Decision Ledger + ROI engine | Build | Cœur de la preuve de valeur et du discours DAF/COO. |
| Pack templates | Build | Cœur du wedge commercial et de la répétabilité du déploiement. |

# 3. Utilisateurs, personas et jobs-to-be-done

Le produit doit être conçu pour des utilisateurs qui n’ont ni le temps ni l’envie de “faire de la data”. Ils veulent sécuriser une décision, comprendre les options, faire valider la bonne action et en mesurer l’impact. La surface produit doit donc séparer clairement: administration, design des contrats, pilotage opérationnel, validation, revue finance et audit.

| Persona | Objectif | Fréquence | Ce que Praedixa doit lui donner |
| --- | --- | --- | --- |
| COO / Directeur réseau | Arbitrer coût, service, risque sur plusieurs sites | Quotidienne / hebdo | Une vue priorisée des tensions, des scénarios comparables et un suivi d’impact consolidé |
| Directeur supply / transport | Réduire retards, coût variable et saturation | Quotidienne / intraday | Des arbitrages de capacité et de flux exécutables dans les outils du terrain |
| DAF / FP&A | Valider les hypothèses économiques, suivre le ROI réel | Hebdo / mensuel | Une lecture baseline vs recommandé vs réel, avec hypothèses et audit trail |
| Ops analyst / PMO | Configurer le périmètre, challenger les recommandations | Quotidienne | Des contrats réutilisables, des paramètres testables et une qualité de données visible |
| Manager local / chef de site | Valider ou refuser une action selon le contexte terrain | Quotidienne | Une explication claire, un seuil d’impact et une action simple à approuver ou rejeter |
| DSI / data / admin | Assurer intégration, sécurité, conformité, exploitation | Hebdo | Des connecteurs robustes, des logs, du RBAC et des politiques de gouvernance |
| Auditeur interne / conformité | Comprendre qui a décidé quoi, sur quelle base | Ponctuelle | Un ledger immuable, des versions de contrats et des preuves d’explicabilité |

## 3.1 Jobs-to-be-done prioritaires

| JTBD | Utilisateur | Déclencheur | Résultat attendu |
| --- | --- | --- | --- |
| Quand un site ou un flux risque de décrocher, je veux savoir quel levier actionner avant que le problème ne frappe les KPI. | COO / directeur réseau | Signal de sous-capacité ou surcoût | Une recommandation actionnable avec risque, coût et service expliqués |
| Quand la demande future diverge du plan, je veux comparer 2 à 5 scénarios réalistes sous contraintes avant de valider. | Ops analyst / directeur supply | Forecast gap / backlog / promo / aléa | Un comparatif scénario avec score, contraintes bloquantes et impacts |
| Quand une décision est prise, je veux qu’elle soit poussée dans les bons outils sans ressaisie. | Manager / planner | Action approuvée | Création automatique de tâche, demande, ordre ou notification |
| Quand on me demande si le produit crée de la valeur, je veux une réponse chiffrée et auditable. | DAF / COO | Revue mensuelle | Un ledger consolidé et un rapport ROI par contrat, site et période |

## 3.2 Rôles et permissions recommandés

| Rôle | Peut faire | Ne peut pas faire |
| --- | --- | --- |
| Org Admin | Créer workspaces, gérer connecteurs, rôles, politiques, secrets | Approuver seul des décisions au nom d’un métier sans délégation |
| Decision Designer | Créer et versionner des contracts, configurer objectifs, contraintes, seuils | Changer la résidence des données, les secrets ou le RBAC global |
| Operator | Voir signaux, lancer scénarios, comparer options | Publier un contrat sans circuit d’approbation |
| Approver | Approuver, rejeter, annoter les recommandations selon seuils | Modifier silencieusement le moteur ou les contraintes sans version |
| Finance Reviewer | Valider hypothèses ROI, reclasser coûts/gains, commenter | Déclencher des actions opérationnelles si non autorisé |
| Auditor | Consulter ledger, logs, versions, justifications | Modifier ou supprimer les traces |
| Viewer | Consulter dashboards et exports | Créer contrats, actions ou politiques |

# 4. Périmètre produit et séquencement

## 4.1 Scope V1

Core platform multi-tenant avec authentification, RBAC, audit log, workspaces et résidence France.

Framework de connecteurs avec au moins 6 connecteurs standards exploitables: Salesforce, fichier/SFTP, base SQL, API REST générique, WFM export/import, ERP export/import.

Mapping studio pour relier les champs source au modèle canonique.

Decision Graph V1 couvrant les objets communs + Coverage + Flow.

Decision Contracts versionnés avec template builder et publication contrôlée.

Signal Engine V1: forecasting batch quotidien + détection d’écarts et alertes.

Scenario Engine V1: baseline + 2 à 5 options + explication des contraintes.

Approval workflow et Action Mesh avec au moins 4 destinations write-back.

Decision Ledger et cockpit ROI mensuel.

Coverage Pack en GA sur un design partner.

Flow Pack en bêta sur un design partner.

Définition de done V1 Un client pilote doit pouvoir connecter ses sources, mapper ses entités, publier un contrat Coverage ou Flow, recevoir des recommandations, approuver une action, envoyer cette action dans ses outils et revoir un ROI mensuel défendable.

## 4.2 Hors périmètre V1

Absorption complète de données non structurées, documents, e-mails et médias comme brique cœur du produit.

Data catalog enterprise complet ou MDM généraliste.

Planification fine de shifts en remplacement d’un WFM.

Optimisation autonome sans validation humaine sur des décisions à impact humain élevé.

Marketplace de centaines de connecteurs custom maintenus en direct par Praedixa.

Moteur de facturation, procurement, ERP, TMS ou WMS complet.

No-code app builder universel.

Scoring individuel de salariés, recrutement ou promotion.

## 4.3 Scope V1.5 puis V2

| Release | Ajouts recommandés |
| --- | --- |
| V1.5 | Allocation Pack bêta, API publique, overrides avancés, assistant NLQ sur Decision Graph, règles temporelles avancées, exports finance PDF/CSV enrichis. |
| V2 | Self-service pack designer, catalogue de templates par verticale, triggers temps quasi réel, causal ROI avancé, multi-région UE, customer-managed keys, sandbox dédiée par client, library de policies sectorielles. |

## 4.4 Séquencement logique

1. Construire le squelette de confiance: identité, RBAC, audit, tenant isolation, secrets, observabilité.

2. Construire la fédération minimale de données: connecteurs, sync, validation, mapping, fraîcheur.

3. Construire le modèle canonique et le Decision Graph V1.

4. Construire le Contract DSL et son exécution.

5. Construire le moteur de signaux, scénarios et optimisation.

6. Construire approbation + action mesh + ledger.

7. Emballer le tout dans Coverage Pack, puis Flow Pack.

8. Ajouter seulement ensuite la couche conversationnelle et l’expansion pack.

## 4.5 Build order pour le fondateur

Si tu ne peux financer que 5 briques en premier 1. Decision Contract schema + versioning 2. Decision Graph metadata service 3. Scenario/solver service 4. Action Mesh 5. Decision Ledger Le reste peut être plus simple au départ. Ces cinq briques portent l’identité du produit.

# 5. Architecture produit et principes de build

L’architecture recommandée n’est pas un zoo de microservices prématurés. Praedixa doit être développé comme un modular monolith ou un monorepo modulaire avec quelques workers spécialisés, de manière à accélérer le build, limiter la dette d’intégration et garder une sémantique cohérente. Les frontières de services doivent être posées dès le début, mais l’exploitation peut rester simple jusqu’à l’obtention du product-market fit.

## 5.1 Architecture logique

| Couche | Services principaux | Notes de build |
| --- | --- | --- |
| Experience | Web app, notification center, approval inbox, ROI cockpit | Front-end unique, navigation par rôle, priorité à la clarté opérationnelle |
| Control plane | Auth, RBAC, tenant config, secrets, audit, policy admin | Brique de confiance à livrer avant toute write-back action |
| Decision plane | Contract engine, signal engine, scenario engine, solver, explainability | Cœur métier; versionner explicitement les algorithmes et paramètres |
| Data plane | Connector gateway, sync jobs, mappings, raw snapshots, canonical views, Decision Graph | Séparer données brutes, tables harmonisées et sémantique métier |
| Execution plane | Approval workflow, Action Mesh, dispatch, retries, acknowledgments | Tout write-back passe par une file et un journal d’exécution |
| Measurement plane | Ledger, KPI snapshots, baseline/counterfactual, ROI engine | Indispensable pour fermer la boucle et vendre au DAF |
| Platform ops | Monitoring, traces, alerting, admin tools, backups | Traiter l’exploitation comme un produit dès le pilote |

## 5.2 Recommandation de stack technique

| Domaine | Stack recommandée | Pourquoi |
| --- | --- | --- |
| Front-end | Next.js / React + TypeScript | Vitesse de build, écosystème riche, UI modulaire |
| API / backend | Python + FastAPI | Excellente compatibilité data/ML/OR et vélocité produit |
| Workers | Python workers + Temporal activities | Même langage pour ingestion, ML, optimisation et orchestration |
| Workflow orchestration | Temporal | Approvals, retries, timeouts, sagas, idempotence |
| Metadata / transactions | PostgreSQL | Robuste pour contrats, tenants, audit, états métier |
| Analytics & time-series | ClickHouse (ou Postgres au tout début) | Rapidité sur événements, KPIs, logs et snapshots |
| Raw storage | Scaleway Object Storage | Historique brut, snapshots, exports et replay |
| Cache / queue | Redis + Temporal queues | Locks, job state, caching court terme |
| Optimization | OR-Tools / CP-SAT + heuristiques Python | Très bon compromis entre puissance et time-to-market |
| Forecasting | StatsForecast / Prophet / LightGBM selon cas | Commencer simple et mesurable avant toute sophistication |
| Identity | Keycloak self-hosted ou équivalent | SSO, OIDC, SCIM, RBAC sans dépendance SaaS US |
| Observabilité | OpenTelemetry + Grafana + Loki/Tempo | Logs, traces, métriques, drill-down par tenant |

## 5.3 Structure de code recommandée

MONOREPO CIBLE

/apps /web /admin /services /api /worker-sync /worker-scenario /worker-action /packages /decision-contracts-sdk /decision-graph-model /policy-engine /ui-kit /events-schema /infra /terraform /k8s-or-deploy /docs /runbooks /api-spec /playbooks

## 5.4 SLO et enveloppes de performance V1

| Dimension | Cible V1 |
| --- | --- |
| Disponibilité applicative | 99,5 % sur pilote, hors fenêtres de maintenance planifiées |
| Temps de rendu UI | < 2 s pour les vues liste; < 5 s pour les vues cockpit riches |
| Temps de calcul scénario standard | p95 < 30 s |
| Temps d’ack d’action write-back | p95 < 10 s après approbation |
| Détection de sync cassée | < 5 min après échec critique |
| RPO / RTO | RPO < 1 h ; RTO < 4 h au pilote |
| Retention audit log | 24 mois minimum, configurable |

## 5.5 Résidence, tenancy et sécurité logique

Région France par défaut pour l’hébergement des clients français.

Tenant isolation logique stricte dès V1; single-tenant optionnelle pour comptes sensibles à partir de V1.5.

Chiffrement des données au repos et en transit; rotation des secrets et journalisation de tout accès privilégié.

Pas de partage implicite de modèles ou de données entre clients.

Séparation explicite entre données brutes, vues harmonisées, features et traces d’audit.

# 6. Spécification détaillée par module

## 6.1 Module Connect & Data Federation

Objectif: connecter les systèmes existants, synchroniser les données utiles à une décision, harmoniser les champs sur un modèle canonique et rendre visible la qualité de données. Ce module n’a pas vocation à être un ETL universel. Il doit être excellent sur la connexion rapide aux sources qui comptent pour un pack donné.

WORKFLOW CIBLE

L’admin choisit une source ou un type de connecteur.

Praedixa gère l’authentification, la sélection d’objets ou tables et la stratégie de sync.

Le mapping studio propose un pré-mapping vers le modèle canonique du pack.

L’admin valide les champs, clés, règles de fraîcheur et règles de validation.

Le système exécute une première sync, affiche les erreurs et crée les vues harmonisées.

EXIGENCES FONCTIONNELLES

FR-CON-001 (Must) Registry de connecteurs standards

Le système doit fournir un registry de connecteurs versionnés avec au minimum: API REST générique, base SQL, fichiers CSV/XLSX/SFTP, Salesforce, exports WFM, exports ERP, webhook entrant.

Critère d’acceptation: Un admin peut créer un connecteur sans intervention dev sur ces familles standards.

FR-CON-002 (Must) Sync incrémentale et full refresh

Chaque connecteur doit supporter une stratégie de sync initiale et une stratégie de sync récurrente. Si le delta n’est pas possible, le full refresh doit être encadré et monitoré.

Critère d’acceptation: Un connecteur expose sa stratégie, sa fréquence et sa dernière sync réussie.

FR-CON-003 (Must) Validation et quarantaines de records

Les enregistrements invalides doivent être isolés dans une file de quarantaine avec motif d’erreur, sans bloquer tout le pipeline si la politique le permet.

Critère d’acceptation: L’admin voit le nombre de records rejetés, les causes et peut relancer après correction.

FR-CON-004 (Must) Mapping studio

Le produit doit proposer une UI de mapping entre champs source et modèle canonique, avec suggestions automatiques, fonctions de transformation simples et tests d’aperçu.

Critère d’acceptation: Un opérateur peut valider un mapping sans écrire de code pour les cas standards.

FR-CON-005 (Must) Fraîcheur, lineage et health status

Chaque dataset harmonisé doit afficher fraîcheur, source, job d’origine, volume, taux d’erreur et last successful run.

Critère d’acceptation: Un manager ou admin peut savoir immédiatement si une recommandation s’appuie sur des données à jour.

FR-CON-006 (Must) Scopes de résidence et séparation des données

Le module doit appliquer la résidence des données définie par tenant et séparer données brutes, données harmonisées et métadonnées de configuration.

Critère d’acceptation: Aucune donnée d’un tenant n’est accessible ou visible depuis un autre tenant.

FR-CON-007 (Should) Assistants de mapping non bloquants

Un assistant IA peut suggérer des correspondances de champs, des unités et des clés, mais ne doit jamais publier un mapping sans validation humaine.

Critère d’acceptation: Le mapping suggéré est traçable, modifiable et rejetable.

FR-CON-008 (Should) Replay et backfill

Le produit doit permettre de rejouer une sync ou de backfiller une fenêtre historique sans recréer manuellement tout le connecteur.

Critère d’acceptation: Un admin peut recalculer une période de données après incident ou ajout de source.

Décision de build Ne pas coder un connecteur propriétaire pour chaque nouveau client. Construire un framework de connecteurs et un mapping studio; s’appuyer sur des briques open source pour le long tail.

## 6.2 Decision Graph

Objectif: transformer des tables hétérogènes en objets métier reliés, exploitables par les scénarios, les politiques, l’UI et le ledger. Le Decision Graph n’est pas un simple schéma de base de données. C’est la couche sémantique qui rend la décision calculable.

FR-GRA-001 (Must) Modèle canonique versionné

Le système doit fournir un modèle canonique versionné couvrant les entités communes et pack-specific, avec compatibilité ascendante quand possible.

Critère d’acceptation: Chaque contrat référence explicitement une version de modèle.

FR-GRA-002 (Must) Objets, relations et métriques

Le graph doit représenter entités, relations, métriques calculées, dimensions et horizons temporels. Les métriques doivent être recalculables et auditables.

Critère d’acceptation: Une recommandation peut être expliquée par les objets et métriques qui la fondent.

FR-GRA-003 (Must) Scope multi-granularité

Le graph doit supporter au minimum les granularités organisation, site, équipe, flux, tournée, commande agrégée, stock node et période.

Critère d’acceptation: Un même contrat peut lire des métriques agrégées au site et des contraintes au niveau équipe ou tournée.

FR-GRA-004 (Must) Entity resolution contrôlée

Le système doit réconcilier des identifiants venant de sources différentes via règles et tables de correspondance contrôlées.

Critère d’acceptation: Un site ou un SKU ne doit pas apparaître en double dans le graph sans signal explicite.

FR-GRA-005 (Must) API de requête sémantique

Le backend doit exposer une API stable pour interroger entités, relations, métriques et snapshots par période ou horizon.

Critère d’acceptation: Les modules scénario, UI et ROI lisent via la même couche sémantique.

FR-GRA-006 (Should) Graph explorer

Une UI exploratoire doit permettre de naviguer dans les objets, métriques et dépendances utiles au debugging produit et au design de contrats.

Critère d’acceptation: Un decision designer peut vérifier visuellement les dépendances d’un contrat.

FR-GRA-007 (Should) Change impact analysis

Toute modification du modèle ou d’un mapping critique doit afficher les contrats, scénarios et vues qui seront impactés.

Critère d’acceptation: Impossible de casser silencieusement un contrat publié.

Point d’attention Le produit ne doit pas forcer un vrai graph database au démarrage. Un modèle sémantique construit sur Postgres + vues matérialisées + API métier suffit pour V1.

## 6.3 Decision Contracts

Objectif: faire de chaque famille d’arbitrage un objet logiciel versionné, gouverné et réutilisable. Le Decision Contract est la brique la plus distinctive du produit.

FR-CONTR-001 (Must) Schema formel de contrat

Un contrat doit contenir au minimum: périmètre, objectif, variables de décision, contraintes dures, contraintes souples, seuils d’approbation, actions possibles, formule ROI et explication attendue.

Critère d’acceptation: Le contrat est sérialisable en JSON/YAML et versionné.

FR-CONTR-002 (Must) Contrats draft/test/published

Le produit doit supporter des états de vie pour les contrats: draft, testing, approved, published, archived.

Critère d’acceptation: Un contrat non publié ne peut pas générer d’actions en production.

FR-CONTR-003 (Must) Templates par pack

Coverage, Flow et Allocation doivent disposer de templates avec objets, métriques, contraintes et actions préchargées.

Critère d’acceptation: Le time-to-first-contract pour un nouveau client est inférieur à une journée de configuration assistée.

FR-CONTR-004 (Must) Simulation avant publication

Tout contrat doit pouvoir être rejoué sur historique ou sandbox avant publication, avec comparaison baseline vs recommandations.

Critère d’acceptation: Le decision designer voit la stabilité et l’impact attendu avant mise en prod.

FR-CONTR-005 (Must) Versioning et rollback

Chaque version de contrat doit être historisée avec auteur, date, motifs de changement et possibilité de rollback.

Critère d’acceptation: Un incident peut être corrigé par revert sans intervention base de données.

FR-CONTR-006 (Must) Policy hooks

Le contrat doit pouvoir référencer des politiques globales: labour rules, seuils finance, SLA minimaux, plafonds d’impact, séparation des rôles.

Critère d’acceptation: Les règles d’entreprise s’appliquent sans dupliquer la logique dans chaque contrat.

FR-CONTR-007 (Should) Overrides et notes métier

Un manager ou designer doit pouvoir appliquer un override circonstancié sur un paramètre ou un résultat, avec justification.

Critère d’acceptation: L’override est visible dans le ledger et dans les audits.

FR-CONTR-008 (Should) Library et clonage

Les contrats doivent être clonables par région, pays, enseigne ou business unit.

Critère d’acceptation: Un template validé peut être adapté rapidement à un nouveau contexte.

EXEMPLE DE STRUCTURE DE CONTRAT

{ "id": "dc_coverage_store_network_fr", "pack": "coverage", "scope": {"entity_type": "site", "sites": ["*"], "horizon": "D+7"}, "objective": { "primary": "minimize_total_cost_and_service_risk", "weights": {"labor_cost": 0.35, "service_risk": 0.40, "overtime_penalty": 0.15, "temp_penalty": 0.10} }, "decision_variables": ["shift_extension", "cross_site_reassignment", "temp_request", "slot_closure"], "hard_constraints": ["labour_code_fr", "skills_match", "manager_approval_above_1500_eur"], "soft_constraints": ["service_level_target_95pct", "fairness_by_team"], "approvals": {"required": true, "matrix": ["site_manager", "regional_ops_if_cost_gt_threshold"]}, "actions": ["create_staffing_request", "notify_manager", "open_approval_task"], "roi_formula": "avoided_revenue_loss + avoided_penalties - incremental_labor_cost" }

## 6.4 Signal Engine

Objectif: anticiper les besoins et détecter les écarts entre plan, capacité et réalité. Le signal n’est pas une fin en soi: il doit être directement exploitable par un contrat.

FR-SIG-001 (Must) Forecasts quantiles

Le moteur doit produire des prévisions avec incertitude, pas seulement un point estimate. Au minimum: P50, P80, P90 selon pack.

Critère d’acceptation: L’UI montre un intervalle de confiance et non une fausse certitude.

FR-SIG-002 (Must) Features exogènes standard

Les modèles doivent pouvoir intégrer calendrier, jours fériés, promotions, météo si disponible, événements commerciaux et historiques d’activité.

Critère d’acceptation: Le forecast ne dépend pas uniquement des volumes passés.

FR-SIG-003 (Must) Anomaly & drift detection

Le système doit détecter anomalies de données, dérive de performance de modèle et cassures structurelles.

Critère d’acceptation: Une recommandation dégradée est signalée comme telle et peut être bloquée.

FR-SIG-004 (Should) Manual forecast override

Un opérateur doit pouvoir ajuster un signal de demande ou de capacité avec justification et horizon contrôlé.

Critère d’acceptation: L’override apparaît dans le ledger et peut être comparé au forecast natif.

FR-SIG-005 (Should) Hierarchical forecasting

Quand le pack s’y prête, le moteur doit réconcilier les prévisions par site/région/réseau pour éviter les incohérences entre niveaux.

Critère d’acceptation: La somme des prévisions enfants reste cohérente avec le total parent.

FR-SIG-006 (Could) Feature lineage

Le système peut exposer quelles features ont été utilisées par modèle et version.

Critère d’acceptation: Un auditeur ou designer peut relier un signal à sa base technique.

## 6.5 Scenario & Optimization Engine

Objectif: traduire un signal et un contrat en plusieurs options comparables sous contraintes. Le solveur doit rester transparent: il optimise sous règles explicites et ne décide jamais de manière muette.

FR-OPT-001 (Must) Baseline + alternatives

Pour chaque déclenchement, le système doit générer au minimum une baseline et 2 à 5 scénarios alternatifs viables.

Critère d’acceptation: L’utilisateur peut comparer plusieurs options et pas seulement la “meilleure”.

FR-OPT-002 (Must) Contraintes dures inviolables

Les contraintes marquées hard dans le contrat ne doivent jamais être violées par le solveur.

Critère d’acceptation: Si aucune solution n’existe, le système remonte un état no-feasible-solution avec motifs.

FR-OPT-003 (Must) Soft constraints et score composite

Le moteur doit convertir les objectifs et contraintes souples en score composite lisible et paramétrable.

Critère d’acceptation: Le score détaillé montre le poids de chaque composante coût/service/risque.

FR-OPT-004 (Must) Binding constraints explanation

Chaque scénario doit exposer les contraintes les plus structurantes qui limitent la solution.

Critère d’acceptation: L’utilisateur comprend pourquoi le solveur n’a pas choisi une autre action.

FR-OPT-005 (Should) What-if interactif

Un opérateur doit pouvoir verrouiller une variable, changer un paramètre ou retirer un levier puis relancer le calcul.

Critère d’acceptation: Le moteur recalcule en conservant la traçabilité du what-if.

FR-OPT-006 (Must) Timeouts et fallback

Si un solveur dépasse son budget temps, le système doit retourner la meilleure solution trouvée ou un fallback heuristique, plutôt qu’échouer silencieusement.

Critère d’acceptation: Le produit reste utile dans les contextes opérationnels contraints en temps.

FR-OPT-007 (Should) Reusable solver adapters

Le moteur doit permettre d’associer un contrat à un solveur ou heuristique spécifique selon le pack.

Critère d’acceptation: Coverage et Flow peuvent partager la plateforme sans être forcés dans le même moule algorithmique.

FR-OPT-008 (Should) Shadow mode

Le moteur doit pouvoir tourner sans actionner l’UI métier finale, pour comparer ses recommandations à la pratique actuelle.

Critère d’acceptation: Permet de dé-risquer les premiers déploiements.

## 6.6 Governance & Approval

Objectif: rendre l’IA utilisable dans un contexte français et européen exigeant. La supervision humaine, l’auditabilité et la séparation des rôles doivent être intégrés nativement.

FR-GOV-001 (Must) Approval matrix

Le système doit permettre de configurer qui valide quoi selon le contrat, le périmètre, le coût, le risque et le type d’action.

Critère d’acceptation: Une action au-dessus d’un seuil ne part jamais sans approbateur adéquat.

FR-GOV-002 (Must) Justification structurée

Tout rejet, override ou approbation exceptionnelle doit pouvoir être accompagné d’un motif structuré et d’un commentaire libre.

Critère d’acceptation: Le ledger permet de distinguer l’algorithme, le jugement humain et l’issue finale.

FR-GOV-003 (Must) Separation of duties

La personne qui modifie un contrat critique ne doit pas être la seule à pouvoir le publier en production, sauf policy explicite.

Critère d’acceptation: Le système impose une revue ou une approbation secondaire.

FR-GOV-004 (Must) Policy engine

Les politiques globales doivent être évaluables à l’exécution: plafonds de coût, restrictions RH, zones géographiques, seuils financiers, périodes sensibles.

Critère d’acceptation: Une action interdite est bloquée avant dispatch.

FR-GOV-005 (Must) Audit immuable

Le système doit écrire un audit trail append-only pour contrats, approbations, actions, changements de permissions et accès sensibles.

Critère d’acceptation: Un auditeur peut reconstituer la chaîne de décision complète.

FR-GOV-006 (Should) Model card / contract card

Chaque contrat ou modèle associé doit exposer objectifs, périmètre, données, limites connues, date de dernière revue et owner.

Critère d’acceptation: La gouvernance n’est pas cachée dans du code.

FR-GOV-007 (Must) Human-in-loop guardrails

Par défaut, aucune recommandation à effet direct sur une personne n’est exécutée sans validation humaine explicite.

Critère d’acceptation: Le produit reste commercialement acceptable sur le marché français.

## 6.7 Action Mesh

Objectif: transformer la décision approuvée en première action concrète dans les systèmes du client. C’est ici que Praedixa passe du cockpit à l’exécution.

FR-ACT-001 (Must) Action templates

Le produit doit gérer des templates d’action versionnés par destination: création de tâche, ticket, demande staffing, ajustement ordre, notification, export structuré, webhook.

Critère d’acceptation: Une recommandation se convertit en action sans dev custom à chaque fois.

FR-ACT-002 (Must) Dry-run puis dispatch

Toute action doit pouvoir être prévisualisée avant envoi, avec payload final, destination et identifiants concernés.

Critère d’acceptation: L’approbateur comprend exactement ce qui sera écrit dans le système cible.

FR-ACT-003 (Must) Idempotence et retries

Le dispatch doit être idempotent, journalisé et résilient aux erreurs réseau ou API.

Critère d’acceptation: Une double approbation ou un retry ne crée pas une action dupliquée.

FR-ACT-004 (Must) Acks et feedback loop

Le système doit recevoir ou simuler un accusé de réception et suivre le statut de l’action: pending, dispatched, acknowledged, failed, retried, canceled.

Critère d’acceptation: Le workbench voit si une décision a vraiment quitté Praedixa.

FR-ACT-005 (Must) Fallback humain

Si l’écriture cible échoue, le système doit proposer un fallback manuel: export, lien, notification, task copy.

Critère d’acceptation: L’opération n’est pas bloquée par un incident d’intégration.

FR-ACT-006 (Should) Actions composites

Une recommandation peut déclencher plusieurs actions ordonnées: approbation finance puis notification puis création de ticket.

Critère d’acceptation: Temporal ou moteur équivalent orchestre la séquence.

FR-ACT-007 (Must) Write-back permissions by contract

Chaque contrat doit définir précisément quelles destinations et quelles actions il peut utiliser.

Critère d’acceptation: Impossible qu’un contrat Coverage modifie un périmètre non autorisé.

FR-ACT-008 (Could) Sandbox de connecteur cible

Pour les destinations critiques, une sandbox ou mode test doit être disponible.

Critère d’acceptation: Les pilotes peuvent être testés sans impacter la prod métier.

## 6.8 Decision Ledger & ROI Engine

Objectif: fermer la boucle économique du produit. Sans ledger et sans méthode ROI explicite, Praedixa ressemblera à un outil d’aide à la décision parmi d’autres. Avec un ledger finance-grade, Praedixa devient une machine à standardiser les bonnes décisions.

FR-LED-001 (Must) Entry complète par décision

Chaque recommandation importante doit générer une entry de ledger contenant contexte, baseline, alternatives, choix final, approbations, action, résultat observé et ROI estimé/réalisé.

Critère d’acceptation: Aucune décision significative ne disparaît dans un log technique illisible.

FR-LED-002 (Must) Baseline / recommended / actual

Le ledger doit distinguer explicitement la baseline, le recommandé et le réel observé.

Critère d’acceptation: Le DAF peut lire ce que l’outil aurait laissé faire, ce qu’il a suggéré et ce qui s’est réellement passé.

FR-LED-003 (Must) Counterfactual method explicite

Le moteur ROI doit stocker la méthode utilisée pour estimer le contrefactuel: forecast baseline, règle métier, comparaison de cohorte, etc.

Critère d’acceptation: Impossible de présenter un ROI sans expliciter sa méthode de calcul.

FR-LED-004 (Should) Validation finance

Un reviewer finance doit pouvoir classer certaines composantes du ROI comme validées, estimées ou contestées.

Critère d’acceptation: Le cockpit distingue valeur constatée, estimée et contestée.

FR-LED-005 (Must) Exports et clôture périodique

Le système doit produire des vues mensuelles par contrat, site, région et pack avec export CSV/PDF/JSON.

Critère d’acceptation: Une revue mensuelle Ops + Finance peut être tenue sans extractions ad hoc.

FR-LED-006 (Must) Drill-down

À partir d’un KPI consolidé, l’utilisateur doit pouvoir remonter aux décisions sous-jacentes.

Critère d’acceptation: Le cockpit n’est pas une agrégation opaque.

FR-LED-007 (Should) Recalculation

Si un volume réel ou une donnée de coût arrive plus tard, une entry peut être recalculée en conservant l’historique des versions.

Critère d’acceptation: Le ledger supporte la réalité des données d’entreprise.

FR-LED-008 (Could) Dispute workflow

Une décision ou un ROI peut être contesté avec circuit de revue.

Critère d’acceptation: Utile pour les comptes matures et les environnements régulés.

EXEMPLE D’ENTRÉE DE LEDGER

{ "ledger_id": "led_2026_03_00125", "contract_id": "dc_coverage_store_network_fr@v3", "scope": {"site": "store_45", "date": "2026-03-09"}, "baseline": {"service_risk": 0.31, "labor_cost": 12800}, "recommended": {"action": "shift_extension+cross_site_reassignment", "expected_service_risk": 0.12, "expected_cost": 13150}, "approved_by": ["site_manager_45"], "action_status": "acknowledged", "actual": {"service_risk": 0.14, "labor_cost": 13080, "revenue": 45800}, "counterfactual_method": "forecast_baseline_v2", "roi": {"estimated": 1750, "realized": 1420, "validation_status": "estimated"}, "explanation": {"top_drivers": ["absence_peak", "promo_volume", "skill_gap"], "binding_constraints": ["skills_match", "max_overtime_per_team"]} }

## 6.9 Workbench UI & Notifications

Objectif: donner une interface quotidienne simple à des rôles différents sans transformer le produit en cockpit illisible. Le workbench doit hiérarchiser les tensions, montrer les options, permettre l’approbation et donner accès au ledger.

FR-UI-001 (Must) Signal inbox priorisée

L’écran d’accueil métier doit lister les signaux priorisés par impact potentiel, horizon, confiance et état d’action.

Critère d’acceptation: Un opérateur sait où agir en premier.

FR-UI-002 (Must) Scenario compare view

Une vue doit comparer baseline et alternatives avec coût, service, risque, contraintes, confiance et action associée.

Critère d’acceptation: L’arbitrage est lisible sans quitter l’écran.

FR-UI-003 (Must) Approval inbox

Les approbateurs doivent disposer d’une file dédiée avec impact attendu, urgence, payload d’action et justification.

Critère d’acceptation: Le temps médian d’approbation est mesurable.

FR-UI-004 (Must) Ledger detail

Chaque décision doit avoir une page détail retraçant toute la chaîne de bout en bout.

Critère d’acceptation: Le produit ne renvoie pas vers des logs techniques pour expliquer le passé.

FR-UI-005 (Must) Role-based navigation

La navigation et les vues doivent se simplifier selon le rôle, sans exposer la complexité entière à tout le monde.

Critère d’acceptation: Un manager terrain ne voit pas le studio de contrat par défaut.

FR-UI-006 (Should) Notifications configurables

Le système doit notifier par e-mail, Teams, Slack ou webhook selon rôle et criticité.

Critère d’acceptation: Les signaux critiques ne restent pas prisonniers de l’interface web.

FR-UI-007 (Should) Natural language summaries

Le produit peut générer un résumé en langage naturel des recommandations et du ROI, en français ou anglais.

Critère d’acceptation: L’IA générative reste une couche de synthèse, pas le moteur de vérité.

FR-UI-008 (Must) Empty, degraded and failure states

Toutes les vues clés doivent gérer explicitement les états sans données, données dégradées, sync en erreur et no-feasible-solution.

Critère d’acceptation: L’utilisateur comprend ce qui se passe au lieu de voir une page vide.

## 6.10 Admin, sécurité et exploitation

Objectif: rendre le produit exploitable dans des comptes français exigeants. L’admin et l’exploitabilité ne doivent pas être pensés après la démo.

FR-ADM-001 (Must) Workspace lifecycle

Le système doit gérer création, activation, suspension, archivage et suppression contrôlée d’un workspace/tenant.

Critère d’acceptation: Les environnements pilote, sandbox et production sont distingués.

FR-ADM-002 (Must) Secret management

Les secrets de connecteurs et destinations doivent être stockés de manière chiffrée, rotatables et auditables.

Critère d’acceptation: Aucun secret ne vit en clair dans la base ou dans les logs.

FR-ADM-003 (Should) Support console

Une console support doit permettre de voir la santé des jobs, actions et erreurs par tenant, sans accès à plus de données que nécessaire.

Critère d’acceptation: Le support peut diagnostiquer sans bricolage SSH.

FR-ADM-004 (Must) Backup & restore

Les sauvegardes de métadonnées et états critiques doivent être automatiques, testées et documentées.

Critère d’acceptation: La restauration d’un tenant doit être faisable selon les SLO définis.

FR-ADM-005 (Should) Feature flags

Le produit doit supporter des feature flags par tenant et par pack.

Critère d’acceptation: Permet de piloter prudemment les pilotes et les bêtas.

FR-ADM-006 (Could) Tenant usage metering

Le système peut mesurer usage, volume et intensité décisionnelle par tenant.

Critère d’acceptation: Prépare pricing et capacity planning ultérieurs.

FR-ADM-007 (Must) Incident runbooks

Les incidents de sync, modèle, action dispatch, auth et performance doivent avoir des runbooks documentés.

Critère d’acceptation: Le produit n’est pas dépendant de la mémoire de l’équipe fondatrice.

# 7. Modèle de données, contrats de décision et événements

## 7.1 Entités cœur du système

| Entité | Description | Champs minimaux V1 |
| --- | --- | --- |
| Organization | Client ou business unit opérée | org_id, name, region, data_residency, status |
| Workspace | Environnement logique de travail | workspace_id, org_id, env, status |
| SourceSystem | Système connecté | source_id, type, owner, auth_mode, status |
| Dataset | Jeu de données harmonisé | dataset_id, source_id, schema_version, freshness_sla, last_sync_at |
| EntityMapping | Correspondance source -> modèle canonique | mapping_id, source_field, target_field, transform, status |
| Site | Unité opérée | site_id, region, timezone, capacity_profile, cost_center |
| Team | Groupe de capacité / compétence | team_id, site_id, skill_tags, labor_constraints |
| DemandSignal | Signal de demande / volume / besoin | signal_id, scope, horizon, value_p50, value_p80, source_model |
| CapacityState | Capacité disponible ou contrainte | capacity_id, scope, date_range, available_units, constraints |
| DecisionContract | Contrat d’arbitrage versionné | contract_id, version, pack, scope, objective, status |
| ScenarioRun | Exécution d’un contrat sur un contexte | run_id, contract_version, started_at, status, solver_type |
| Recommendation | Option calculée | recommendation_id, run_id, rank, score, expected_impact |
| Approval | Validation ou rejet humain | approval_id, recommendation_id, actor, decision, reason |
| Action | Action déclenchée vers un système cible | action_id, recommendation_id, target_system, payload, status |
| LedgerEntry | Trace économique et opérationnelle | ledger_id, recommendation_id, baseline, actual, roi, validation_status |

## 7.2 Extensions pack-specific

| Pack | Entités spécifiques V1 |
| --- | --- |
| Coverage | ShiftTemplate, Absence, Skill, ServiceLevel, LaborRule, TempPool, StaffingRequest |
| Flow | Order, Shipment, Route, Node, Vehicle, Carrier, Slot, DelayRisk, DispatchAction |
| Allocation | SKU, StockNode, TransferLane, PromoWindow, ReplenishmentOrder, ShelfCapacity, InventoryRisk |

## 7.3 États métier standardisés

| Objet | États V1 |
| --- | --- |
| Connector | draft, auth_pending, syncing, healthy, degraded, failed, paused |
| Contract | draft, testing, approved, published, archived |
| ScenarioRun | queued, running, completed, failed, timed_out, expired |
| Recommendation | created, viewed, approved, rejected, acted, monitored, closed |
| Action | pending, dispatched, acknowledged, failed, retried, canceled |
| LedgerEntry | open, measuring, closed, recalculated, disputed |

## 7.4 Event schema

Le système doit être piloté par événements métier, pas uniquement par CRUD synchrone. Ces événements servent à l’orchestration, à l’observabilité, au ledger et à l’analytique produit.

| Événement | Payload minimal | Émetteur |
| --- | --- | --- |
| source.sync.completed | source_id, dataset_id, run_id, record_count, status | Connector gateway |
| dataset.freshness.breached | dataset_id, expected_at, observed_at, severity | Data monitor |
| contract.published | contract_id, version, actor, scope | Contract engine |
| signal.generated | signal_id, contract_id, scope, horizon, confidence_band | Signal engine |
| scenario.requested | run_id, contract_id, scope, actor_or_system | Workbench / trigger |
| scenario.completed | run_id, recommendation_ids, best_score, status | Scenario engine |
| approval.requested | approval_id, recommendation_id, approver_role, deadline | Workflow engine |
| approval.granted | approval_id, actor, decision, comment | Workflow engine |
| action.dispatched | action_id, destination, idempotency_key, status | Action mesh |
| action.completed | action_id, status, target_ref, latency_ms | Action mesh |
| ledger.closed | ledger_id, realized_roi, validation_status | Ledger engine |

## 7.5 Règles de temps et snapshots

Toutes les métriques qui alimentent une décision doivent être rattachées à un horizon temporel explicite: passé, nowcast, futur.

Le graph doit stocker des snapshots datés ou recalculables pour permettre la relecture d’une décision dans son contexte exact.

Le ledger ne doit jamais dépendre d’un simple “latest state” qui écrase l’historique.

Les fuseaux horaires doivent être stockés au niveau site et pris en compte dans les décisions localisées.

## 7.6 DSL minimal de contrat

Le DSL doit rester assez expressif pour les contrats métier, mais assez simple pour être versionné et expliqué.

Blocs minimaux: metadata, scope, inputs, objective, decision_variables, hard_constraints, soft_constraints, approvals, actions, roi_formula, explanation_template.

Les expressions peuvent être déclaratives et limitées à un sous-ensemble sûr, évalué côté serveur.

Aucun code arbitraire client ne doit s’exécuter dans le runtime V1.

# 8. UX, écrans, workflows et états métier

Le produit doit privilégier des workflows courts, explicites et orientés action. La surface UX principale n’est pas un dashboard abstrait. C’est une suite de vues: connecter, mapper, publier un contrat, traiter un signal, comparer des scénarios, approuver, agir, relire le résultat.

## 8.1 Inventaire des écrans V1

| Écran | Rôle principal | Composants minimum |
| --- | --- | --- |
| Workspace Home | Tous | KPI de santé, alertes de fraîcheur, signaux prioritaires, contrats actifs, actions en échec |
| Sources & Connectors | Admin / data | Liste des connecteurs, statuts, latence, erreurs, bouton add/edit/pause/replay |
| Connector Wizard | Admin / data | Choix source, auth, objets, fréquence, test de connexion |
| Mapping Studio | Admin / designer | Pré-mapping, transformations simples, tests, règles de validation, preview sample |
| Decision Graph Explorer | Designer / support | Entités, relations, métriques, lineage, drill-down |
| Contract Library | Designer / ops | Templates, statut, owner, version, pack, scope |
| Contract Builder | Designer | Objectif, contraintes, variables, approvals, actions, ROI formula, preview |
| Signal Inbox | Ops | Liste priorisée, filtres, score d’impact, confiance, délai |
| Scenario Compare | Ops / approver | Baseline vs alternatives, score détaillé, explications, action preview |
| Approval Queue | Approver | Actions en attente, seuils, payload, historique, approve/reject |
| Action Center | Ops / support | Actions dispatchées, statuts, retries, fallback manuel |
| Ledger Detail | Ops / finance / audit | Contexte, baseline, décision, action, résultat, ROI, notes |
| ROI Cockpit | COO / DAF | Vues par contrat/site/région/période, drill-down, exports |
| Admin & Policies | Org admin | RBAC, seuils, policies globales, feature flags, audit access |

## 8.2 Workflow: onboarding d’un nouveau client

Créer le workspace, définir la résidence des données, configurer SSO et rôles.

Créer les 2 à 4 connecteurs critiques pour le premier pack.

Mapper les sources au modèle canonique et corriger les records invalides.

Choisir un template de contrat et l’adapter au contexte client.

Lancer un backtest sur historique ou shadow mode.

Publier le contrat avec matrice d’approbation.

Déclencher la première semaine de recommandations en lecture seule.

Activer ensuite l’Action Mesh sur un périmètre contrôlé.

Revoir le premier ledger mensuel avec Ops + Finance.

## 8.3 Workflow: traitement opérationnel quotidien

| Étape | Utilisateur | Attendu UX |
| --- | --- | --- |
| Voir le signal | Operator | Une inbox priorisée, pas un dashboard brut |
| Ouvrir les scénarios | Operator | Comparaison baseline + options + confiance + contraintes |
| Choisir / demander approbation | Operator | CTA unique clair selon droits |
| Approuver ou rejeter | Approver | Explication, payload d’action, impact attendu, justification |
| Envoyer l’action | Système | Dispatch robuste avec feedback de statut |
| Observer le résultat | Operator / finance | Ledger detail puis cockpit ROI |

## 8.4 Règles UX non négociables

Toujours afficher l’horizon temporel et la fraîcheur des données.

Toujours afficher ce qui est calculé, ce qui est estimé et ce qui est réellement observé.

Toujours afficher ce qui bloque une action: contrainte dure, manque de data, approbation manquante, incident connecteur.

Ne jamais noyer les rôles opérationnels dans le modèle de données complet.

Rendre visible la confiance et les limites du moteur sans exiger une expertise data science.

## 8.5 États vides, dégradés et erreurs

No data: expliquer quelles sources manquent et proposer la prochaine action pour compléter le setup.

Data stale: bannière claire + blocage ou downgrade de la recommandation selon policy.

No feasible solution: expliquer les contraintes bloquantes et proposer options manuelles ou seuils à revoir.

Action failure: afficher payload, cause, retries, fallback manuel et owner du traitement.

Ledger pending: distinguer ROI non encore mesurable d’un ROI nul.

# 9. IA, optimisation, explicabilité et garde-fous

## 9.1 Principe général

Praedixa ne doit pas être construit comme un produit “LLM-first”. Le moteur de valeur réside dans la combinaison d’algorithmes de prévision, de règles métier, d’optimisation sous contraintes et de workflows d’approbation. Les modèles génératifs peuvent assister la configuration, l’explication et la navigation, mais ne doivent pas devenir la source de vérité décisionnelle.

Règle simple Les modèles prédictifs et les solveurs produisent le fond. Le graphe et les contrats fournissent le contexte. Les modèles génératifs synthétisent, expliquent et assistent, mais ne gouvernent pas seuls.

## 9.2 Forecasting V1

Commencer par des approches mesurables et stables: modèles statistiques hiérarchiques, gradient boosting, règles calendrier.

Prévoir des quantiles et non une seule valeur.

Prévoir par pack: demande de staffing, volume de commandes, charge flux, besoin de réappro.

Garder un fallback naïf robuste quand le modèle n’est pas fiable ou les données trop maigres.

## 9.3 Optimisation V1

Coverage: formulation de capacité/couverture avec coût, service, compétences, contraintes de travail et leviers d’ajustement.

Flow: formulation de capacité flux / dispatch / priorisation backlog avec SLA, coût, saturation, disponibilité véhicules ou slots.

Allocation: formulation plus simple au départ, orientée réaffectation stock / priorisation réappro, avant d’attaquer des optimisations réseau complexes.

Préférer un mix solver exact + heuristiques plutôt qu’un moteur “intelligent” opaque.

## 9.4 Explicabilité minimum requise

| Question utilisateur | Réponse produit attendue |
| --- | --- |
| Pourquoi maintenant ? | Le signal ou l’écart qui déclenche la recommandation, avec horizon et confiance |
| Pourquoi cette option ? | Les top drivers et les gains attendus |
| Pourquoi pas une autre ? | Les contraintes bloquantes ou le score inférieur des alternatives |
| Que se passe-t-il si on ne fait rien ? | La baseline et son impact attendu |
| Quelle est la confiance ? | Bande d’incertitude et état du modèle/données |

## 9.5 Garde-fous IA et opérationnels

Aucune action humaine à impact sensible ne part sans approbation par défaut.

Toute recommandation doit afficher son contrat, sa version, son dataset window et sa fraîcheur.

Les overrides humains doivent être possibles et tracés.

Les modèles doivent être monitorés pour drift, stabilité et taux de no-feasible-solution.

Les modèles génératifs n’ont pas le droit d’inventer des métriques, des contraintes ou des actions non définies par le contrat.

## 9.6 Cas d’usage LLM permis en V1/V1.5

| Usage | Statut | Règle |
| --- | --- | --- |
| Suggestion de mapping de champs | V1 | Jamais auto-publié sans validation |
| Résumé naturel d’une recommandation | V1 | Toujours dérivé de données structurées |
| Aide à la création de contrat | V1.5 | Génère un brouillon, pas une version publiée |
| Question/réponse sur le Decision Graph | V1.5 | Réponses strictement sourcées sur les objets et métriques du tenant |
| Agent autonome d’action | Hors scope V1 | Pas sans gouvernance renforcée et preuves d’usage |

## 9.7 Monitoring modèle

Par modèle / contrat: MAE, MAPE ou métrique pertinente, coverage des quantiles, latence, taux de fallback, drift d’entrée, drift de performance.

Par solveur: temps moyen, taux d’échec, taux de no feasible solution, fréquence des contraintes bloquantes.

Par recommandation: taux de vue, taux d’approbation, taux d’exécution, écart attendu vs réalisé.

## 9.8 Politique de confiance produit

Politique conseillée Praedixa n’automatise pas aveuglément les décisions. Praedixa industrialise la qualité de décision en gardant un humain responsable et un audit trail complet.

# 10. Sécurité, souveraineté, conformité et exploitation

Ce PRD n’est pas un avis juridique. Il décrit un design produit compatible avec les attentes du marché français: souveraineté, auditabilité, supervision humaine, résidence des données et maîtrise des accès. Pour les comptes sensibles, une trajectoire trusted-cloud plus exigeante devra être définie commercialement et techniquement.

## 10.1 Souveraineté by design

Hébergement France par défaut sur infrastructure souveraine / européenne.

Documentation claire de la résidence des données et des sous-traitants techniques.

Capacité à isoler un tenant sensible dans un environnement dédié à partir de V1.5.

Journaux d’accès administrateur et procédures d’escalade contrôlées.

Éviter les dépendances non nécessaires à des services SaaS extraterritoriaux pour les briques sensibles.

## 10.2 Contrôles de sécurité minimum

| Contrôle | Exigence V1 |
| --- | --- |
| AuthN/AuthZ | SSO/OIDC, RBAC par rôle et par workspace, MFA administrateur |
| Chiffrement | TLS en transit, chiffrement au repos, secrets chiffrés et rotatables |
| Audit | Append-only audit trail sur changements sensibles et actions administratives |
| Backups | Sauvegardes testées, fréquence documentée, restauration éprouvée |
| Vulnérabilités | Scan dépendances et images, patching régulier |
| Accès support | Just-in-time ou journalisé, principe de moindre privilège |
| Isolation | Séparation stricte tenants, environnements et données brutes/harmonisées |

## 10.3 RGPD et minimisation

Ne traiter que les données nécessaires à la décision visée par le pack et le contrat.

Pseudonymiser ou éviter les identifiants personnels lorsque le niveau agrégé suffit.

Documenter finalités, bases légales, rétention et sous-traitants avec le client.

Prévoir des mécanismes d’export, suppression et purge des données selon les politiques convenues.

Conserver séparément les journaux techniques et les données métier quand leur durée de conservation diffère.

## 10.4 Design compatible avec un marché IA prudent

Par défaut, pas de scoring individuel automatisé pour l’emploi, l’évaluation ou l’accès à un droit.

Humain dans la boucle pour toute recommandation qui affecte directement le travail ou la disponibilité des personnes.

Explicabilité minimale et journalisation de la base factuelle de chaque recommandation.

Documentation des limites connues, de la qualité des données et des hypothèses ROI.

## 10.5 Exploitation et incident management

Runbooks pour: connecteur cassé, fraîcheur rompue, solver timeout, action dispatch failure, incident de performance, incident de sécurité.

Health dashboard par tenant avec statut des syncs, contrats, actions et ledger.

Escalade par sévérité et journal d’incident.

Post-mortems documentés sur incidents clients significatifs.

# 11. API, intégrations, observabilité et tests

## 11.1 API internes et publiques

Même si l’UI sera le canal principal au démarrage, le produit doit être pensé API-first. Les contrats, scénarios, recommandations, actions et ledger doivent être manipulables via API.

| Endpoint logique | But |
| --- | --- |
| POST /connectors | Créer un connecteur |
| POST /connectors/{id}/test | Tester auth et accès source |
| POST /sync-jobs | Déclencher une sync ou un replay |
| GET /datasets/{id}/health | Lire fraîcheur, volume, erreurs, lineage |
| POST /contracts | Créer un contrat |
| POST /contracts/{id}/publish | Publier un contrat après validation |
| POST /scenario-runs | Lancer un calcul de scénarios |
| GET /recommendations/{id} | Lire détail et explication d’une recommandation |
| POST /approvals | Approuver ou rejeter |
| POST /actions/{id}/dispatch | Déclencher une action |
| GET /ledger/{id} | Lire l’entrée complète de ledger |
| GET /roi/report | Exporter un rapport consolidé |

## 11.2 Webhooks sortants

scenario.completed

approval.requested

action.failed

ledger.closed

dataset.freshness.breached

## 11.3 Observabilité produit

| Couche | À instrumenter |
| --- | --- |
| Connecteurs | latence, erreurs, retries, fraîcheur, volume traité |
| Scénarios | temps de calcul, fallback rate, score distribution, no-feasible rate |
| Actions | dispatch latency, ack rate, failure rate, retries, duplication prevented |
| Ledger | time-to-close, delta attendu/réalisé, contestation |
| UI | page load, action completion, approval turnaround, dead clicks |

## 11.4 Stratégie de tests

Tests unitaires sur le DSL de contrat, les policies et les fonctions ROI.

Tests d’intégration par connecteur standard avec fixtures réalistes.

Regression tests sur le moteur de scénarios avec jeux d’essai par pack.

Golden datasets pour vérifier que la recommandation ne dérive pas silencieusement après modification.

Tests de charge sur sync, calcul scénario et dispatch action.

Shadow mode avant write-back sur chaque nouveau client ou contrat critique.

Tests de sécurité sur auth, séparation tenants, secrets et audit trail.

## 11.5 Supportability

Chaque incident client doit être corrélable à un run_id, contract_version, connector_run_id et action_id.

Les exports de support doivent pouvoir être produits sans exposer plus de données que nécessaire.

Le produit doit disposer d’un mode maintenance par tenant.

# 12. Roadmap de développement, équipe et plan 24 semaines

## 12.1 Équipe minimale recommandée

| Rôle | Charge | Mission |
| --- | --- | --- |
| Lead Product / CEO | 1 | Vision, arbitrages, design partners, backlog, packaging |
| Product Designer | 1 | UX des workflows clés, design system, états de confiance |
| Lead Backend / Platform | 1 | Architecture, API, tenancy, security, events |
| Full-stack Engineer | 1 | Workbench, contract builder, approval UI |
| Data Engineer / Integrations | 1 | Connecteurs, mappings, qualité de données |
| ML/OR Engineer | 1 | Forecasting, solver, explainability, ROI methods |
| Backend / Workflow Engineer | 1 | Action Mesh, Temporal, ledger, notifications |
| DevOps / SRE | 0.5 à 1 | CI/CD, infra Scaleway, monitoring, backups, sécurité |

## 12.2 Plan 24 semaines

| Semaine | Livrables |
| --- | --- |
| 1-2 | Cadrage final du modèle canonique, DSL de contrat, architecture repo, auth, RBAC, audit skeleton |
| 3-4 | Workspace lifecycle, secrets, observabilité, shell front-end, connector registry v0 |
| 5-6 | Connecteurs standards 1 à 3, jobs de sync, dataset health, mapping studio v0 |
| 7-8 | Decision Graph v0, entity resolution, graph API, contract library v0 |
| 9-10 | Contract builder v0, publication workflow, backtest basic, signal engine batch v0 |
| 11-12 | Scenario engine v0, solver adapters, scenario compare UI, shadow mode |
| 13-14 | Approval workflow, notifications, action templates v0, action dispatch dry-run |
| 15-16 | Write-back sur 2 destinations, statuses d’action, ledger v0, ROI formula engine v0 |
| 17-18 | Coverage Pack hardening, cockpit ROI v0, support console, runbooks initiaux |
| 19-20 | Flow Pack bêta, performance tuning, feature flags, export finance |
| 21-22 | Stabilisation pilote, sécurité, tests de charge, améliorations explainability |
| 23-24 | Go-live design partners, revue KPI, backlog V1.5, packaging commercial |

## 12.3 Jalons produit à ne pas rater

Jalon A: un contrat existe comme objet versionné avant que le design UI soit “beau”.

Jalon B: une recommandation peut être tracée jusqu’à une action cible avant toute sophistication model.

Jalon C: un ledger lisible existe avant la première revue client de ROI.

Jalon D: Coverage Pack est réellement utilisable par un design partner avant de disperser l’équipe sur Allocation.

## 12.4 Critères d’entrée en production

| Critère | Niveau minimum |
| --- | --- |
| Connecteurs critiques stables | >= 2 semaines sans incident sévère non résolu |
| Qualité de données | Fraîcheur et taux d’erreur dans le SLA défini |
| Scénarios | p95 < 30 s et no-feasible-solution compris/expliqués |
| Write-back | Ack fiable sur au moins une destination critique |
| Ledger | Clôture possible sur un cycle mensuel |
| Sécurité | SSO, MFA admin, audit log, secrets gérés |

## 12.5 Ce qu’il faut retarder pour aller vite

Un agent conversationnel ambitieux.

Une couche documentaire/unstructured data au cœur de la promesse.

Une UI analytics très large.

Des microservices très fins.

Une marketplace exhaustive de connecteurs.

# 13. Risques, arbitrages structurants et critères de succès

## 13.1 Risques majeurs

| Risque | Pourquoi c’est dangereux | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Scope trop large | Le produit se dilue entre data platform, BI, IA et workflow | Tenir le wedge Coverage/Flow/Allocation et refuser le “tout l’entreprise” en V1 |
| Dette d’intégration | Chaque client devient un projet spécifique | Framework de connecteurs + mapping studio + templates par pack |
| Produit trop analytique | On voit bien le problème mais rien ne se déclenche | Action Mesh et ledger traités comme cœur produit, pas comme extension |
| Produit trop autonome | Rejet par les métiers et la conformité | Approval matrix, explicabilité, overrides et policies by design |
| ROI non crédible | Le DAF ne suit pas, le deal se fragilise | Méthode contrefactuelle explicite, validation finance, distinction estimé/réalisé |
| Performance insuffisante | L’outil n’entre pas dans le rythme opérationnel | Budgets temps, fallback heuristiques, shadow mode |
| Équipe trop orientée LLM | Le produit vend du vernis au lieu d’une boucle décisionnelle | LLM limité à mapping, synthèse et NLQ assisté |

## 13.2 Arbitrages structurants à trancher immédiatement

Voulez-vous une plateforme de stockage ou une plateforme de fédération ? Recommandation: fédération d’abord.

Voulez-vous l’autonomie totale ou l’assistance gouvernée ? Recommandation: assistance gouvernée.

Voulez-vous une verticalité par métier ou un horizontal générique ? Recommandation: cœur horizontal, emballage vertical.

Voulez-vous des contrats en no-code complet ou un DSL gouverné avec UI assistée ? Recommandation: DSL gouverné.

Voulez-vous tout automatiser ou écrire seulement la première action utile ? Recommandation: première action utile + feedback loop.

## 13.3 KPIs produit et business

| Type | KPI |
| --- | --- |
| Adoption | Temps de setup premier connecteur, temps de publication premier contrat, utilisateurs actifs par rôle, taux de recommandations vues |
| Usage décisionnel | Taux de recommandations approuvées, temps médian d’approbation, taux d’actions dispatchées, taux de fallback manuel |
| Qualité moteur | Forecast error, solve success rate, no-feasible-solution rate, drift alerts |
| Valeur | ROI estimé, ROI réalisé, coût évité, service risk réduit, délai évité, revenue/profit protégé |
| Ops platform | Freshness SLA compliance, action failure rate, MTTR incident, export finance reliability |

## 13.4 Kill criteria

Si le produit ne peut pas connecter 3 systèmes standards sans projet spécifique lourd, il faut revoir le module Connect.

Si les scénarios ne sont pas compris ou approuvés par les métiers, il faut revoir l’explicabilité et les contrats, pas seulement les modèles.

Si l’action write-back reste marginale, Praedixa retombe dans l’analytics. C’est un signal rouge.

Si le ledger ne produit pas un ROI défendable en revue mensuelle, le produit n’a pas encore fermé sa boucle.

# Annexe A. Backlog initial par epic

Cette annexe convertit le PRD en backlog de build. Les epics ci-dessous ne remplacent pas un vrai outil produit, mais donnent une structure de livraison immédiate.

| Epic | Stories must-have V1 | Sortie attendue |
| --- | --- | --- |
| E1 Auth & Tenancy | Créer workspace; inviter utilisateurs; configurer rôles; activer SSO; journaliser les accès sensibles | Un tenant sécurisé et administrable |
| E2 Connector Framework | Créer connecteur; tester auth; lancer sync; voir health; rejouer une fenêtre | Une source connectée, stable et monitorée |
| E3 Mapping Studio | Mapper champs; transformer simples valeurs; prévisualiser; isoler erreurs; publier mapping | Un dataset harmonisé exploitable |
| E4 Decision Graph | Créer entités canonique; résoudre identifiants; exposer métriques; explorer relations | Une couche sémantique cohérente |
| E5 Contract Engine | Créer contrat draft; versionner; backtester; approuver; publier; rollback | Un contrat vivant et gouverné |
| E6 Signal Engine | Calculer forecasts; générer alertes; afficher confiance; signaler dérive | Des signaux actionnables |
| E7 Scenario Engine | Lancer calcul; comparer baseline et alternatives; expliquer contraintes; fallback timeout | Des scénarios comparables et compréhensibles |
| E8 Approval Workflow | Demander approbation; approuver/rejeter; tracer motif; notifier | Une boucle humaine robuste |
| E9 Action Mesh | Prévisualiser payload; dispatcher; gérer retries; suivre statuts; fallback manuel | Une première action réellement exécutée |
| E10 Ledger & ROI | Créer ledger entry; saisir baseline; ingérer réel; recalculer ROI; exporter | Une preuve d’impact consolidée |
| E11 Workbench UI | Inbox; compare view; approval queue; ledger detail; cockpit | Une interface quotidienne utilisable |
| E12 Pack Templates | Template Coverage; template Flow; KPIs; actions; démos design partner | Un wedge vendable par verticale |

# Annexe B. User stories détaillées critiques

US-001 (Must) En tant qu’admin, je peux connecter Salesforce avec OAuth, tester l’accès et sélectionner les objets à synchroniser.

Cette story doit être présente dans le backlog sprint et transformée en critères Gherkin/acceptance tests avant build.

US-002 (Must) En tant que data owner, je peux mapper un champ “store_code” source vers l’entité canonique “site_id” et voir les collisions potentielles.

Cette story doit être présente dans le backlog sprint et transformée en critères Gherkin/acceptance tests avant build.

US-003 (Must) En tant que decision designer, je peux créer un contrat Coverage à partir d’un template et ajuster les seuils de coût et service.

Cette story doit être présente dans le backlog sprint et transformée en critères Gherkin/acceptance tests avant build.

US-004 (Must) En tant qu’ops analyst, je peux lancer un backtest sur les 8 dernières semaines avant publication du contrat.

Cette story doit être présente dans le backlog sprint et transformée en critères Gherkin/acceptance tests avant build.

US-005 (Must) En tant qu’operator, je reçois une alerte priorisée lorsqu’un site risque d’être sous-couvert à J+3.

Cette story doit être présente dans le backlog sprint et transformée en critères Gherkin/acceptance tests avant build.

US-006 (Must) En tant qu’operator, je vois la baseline et trois scénarios alternatifs avec coût, service, risque et contraintes bindées.

Cette story doit être présente dans le backlog sprint et transformée en critères Gherkin/acceptance tests avant build.

US-007 (Must) En tant qu’approver, je peux approuver une action en voyant exactement le payload qui sera poussé vers le WFM ou le CRM.

Cette story doit être présente dans le backlog sprint et transformée en critères Gherkin/acceptance tests avant build.

US-008 (Must) En tant que système, je garantis qu’un retry n’écrit pas deux fois la même action chez le client.

Cette story doit être présente dans le backlog sprint et transformée en critères Gherkin/acceptance tests avant build.

US-009 (Must) En tant que finance reviewer, je peux distinguer les composantes de ROI validées, estimées ou contestées.

Cette story doit être présente dans le backlog sprint et transformée en critères Gherkin/acceptance tests avant build.

US-010 (Must) En tant qu’auditeur, je peux retrouver quelle version de contrat a produit une recommandation donnée et qui l’a validée.

Cette story doit être présente dans le backlog sprint et transformée en critères Gherkin/acceptance tests avant build.

# Annexe C. Fiches pack métier

| Pack | Inputs clés | Leviers clés | KPIs ROI |
| --- | --- | --- | --- |
| Coverage | Sales/reservations/orders forecast, planning actuel, absences, compétences, coûts, service targets | extension de shift, réaffectation, flex pool, demande temp, réduction créneau | coût de couverture, OT évité, service risk réduit, revenu protégé |
| Flow | commandes, backlog, capacités sites, slots, véhicules, coûts transport, SLA, aléas | re-sequencing, capacity reallocation, carrier switch, slot addition, cutoff adjustment | retards évités, coût variable, SLA breaches avoided, throughput protégé |
| Allocation | stocks, demand forecast, promo, capacités de réassort, transferts possibles, coûts | transfert inter-sites, réappro priorisé, réaffectation promo, seuils stock | ruptures évitées, marge protégée, stock immobilisé réduit |

# Annexe D. Références de marché et conformité utiles au positionnement

Références utiles pour le cadrage du produit, du positionnement et de la posture de confiance. À citer en sales ou en deck, pas nécessairement dans l’UI.

INSEE, enquête TIC entreprises 2024: hausse de l’usage de l’IA en France, avec un rattrapage encore incomplet.

Commission européenne, France 2024 Digital Decade report: maturité infrastructure forte mais digitalisation des entreprises encore perfectible.

ANSSI, SecNumCloud / cloud de confiance: importance des protections techniques, opérationnelles et juridiques pour les données sensibles.

Numeum / PAC 2025: le cloud et les plateformes restent le moteur du marché numérique en France.

CNIL: mise en production de systèmes d’IA avec supervision humaine, journalisation et maîtrise des risques.

Baromètre EY / Hexatrust 2025: la souveraineté pèse dans les choix, mais ne suffit pas sans maturité produit et fiabilité.

# Annexe E. Synthèse fondatrice

Si tu devais résumer le build en dix mots Fédérer, modéliser, simuler, expliquer, approuver, agir, tracer, mesurer, packager, souverainiser.

Si tu devais résumer ce qu’il ne faut pas faire Ne pas construire un Snowflake français miniature. Ne pas construire un assistant qui parle bien mais n’agit pas. Ne pas reporter le ledger et le write-back à plus tard.